Estudiante: Romaldi Joel Mosquea Dever

Matricula: 20231910

Maestro: Kelyn Tejada Belliard

Materia: Programación III

Tarea: Proyecto final

BiblioSmart – Sistema de Gestión de Préstamos Bibliotecarios.

Tecnología a aplicar: Utilizaremos el lenguaje C# con el framework .NET 8 para la lógica del sistema. La base de datos será SQL Server y usaremos GitHub para el código y Jira para organizar el trabajo en equipo.

Objetivo: El propósito es crear una herramienta sencilla que permita a una biblioteca llevar un control real de quién tiene qué libro, cuándo debe devolverlo y qué libros quedan disponibles, eliminando el uso de registros manuales que suelen perderse.

Alcance: El sistema permitirá registrar nuevos miembros, gestionar el inventario de libros (agregar, editar, borrar) y procesar los préstamos y devoluciones. No incluirá, en esta etapa, cobros de multas ni reserva de libros online.

| Actividad | Plazo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Planificación y diseño de la base de datos | Semana 1 | Romaldi |
| Creación de las clases y lógica del sistema (Core) | Semana 2 | Romaldi |
| Desarrollo de la interfaz de usuario y conexión a BD | Semana 3 | Romaldi |
| Pruebas de funcionamiento y entrega final | Semana 4 | Romaldi |

Definición del Primer Reléase

En la primera entrega, el usuario podrá:

- Ver la lista completa de libros y buscar por título.

- Registrar a un nuevo miembro con su cédula y correo.

- Realizar un préstamo vinculando un libro con un miembro.

Requerimientos del Sistema Funcionales (Lo que hace el sistema):

- El sistema debe permitir guardar los datos de un libro (Autor, ISBN, etc.).

- El sistema debe validar que no se preste un libro si no hay copias disponibles.

- El sistema debe generar una fecha automática de devolución (ej. 7 días después).

No Funcionales (Cómo se comporta):

El sistema debe ser rápido al buscar libros.

La interfaz debe ser limpia y fácil de entender.

El código debe estar organizado para que se pueda actualizar en el futuro.